112年度「苗栗縣永和山水庫水質水量保護區」

水資源保育計畫附件

| 附件編號 | ： | 第二項項次1-(1)-1 |
| --- | --- | --- |
| 工作項目 | ： | 保護區(永和、北埔、大河及內灣村)零星工程 |

苗栗縣三灣鄉公所

中華民國111年9月

- 基本資料

| 工作項目 |  | 保護區(永和、北埔、大河及內灣村)零星工程 |
| --- | --- | --- |
| 計畫類別 |  | ■水資源保育設施維護管理事項： ■水土保持 □坡地、崩塌地及水質監測 □下水道 □水汙染防治 □集水區低衝擊開發 □水利及排水設施維護管理事項： □堤防護岸設施 □排水設施 □蓄水設施 □取水設施 □灌溉設施 □溫泉 □生態遊憩觀光設施維護管理事項： □生態保育 □生態景觀 □公共區域環境綠美化 □水資源保育之公共建設： □水資源保育之公共設施 □簡易自來水設施 □其他________________ |
| 辦理範圍 |  | 辦理地點：永和、北埔、大河及內灣村 |
| 執行單位 |  | □公所自辦（臨時人員、小額採購） ■政府採購 ■工程採購 □勞務採購 □財務採購 □其他______________ |
| 實施期程 | 112年8月1日至112年12月31日 |  |
| 預算金額 | 合計：1,000,000元 水源保育與回饋費：1,000,000元 公務預算、自籌款：0元 其他補助款或贊助：0元 |  |
| 備註 |  |  |

- 計畫目的與工作項目

- 計畫摘要

辦理保護區(永和、北埔、大河及內灣村)與擴及村里之水土保持設施工程興建、維護等零星工程。

- 計畫地點、範圍

永和、北埔、大河及內灣村保護區擴及村里範圍內。

- 工程內容

1.委託設計規劃監造廠商辦理工程設計。

2.由保護區村長會同辦理測設。

3.招標營造廠商辦理工程施工。

4.施工期限112年12月31日。

- 預算經費

- 預算經費分攤表

| 預 算 來 源 | 計 畫 經 費 |  | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金 額(元) | % |  |
| 總預算 | 1,000,000 | 100% |  |
| 水源保育與回饋費 | 1,000,000 | 100% | 水土保持設施工程 |
| 公務預算、自籌款 | 0 | 0% |  |
| 其他補助款或贊助 | 0 | 0% |  |

- 水源保育與回饋費概算明細

| 支 用 項 目 | 用 途 說 明 | 金 額(元) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 1,000,000 | 100% |
| 規劃設計費用 | 委託廠商辦理設計監造服務 | 105,000 | 10.5% |
| 混凝土 | 擋土牆材料 | 215,500 | 49.5% |
| 模板 | 擋土牆材料 | 92,500 |  |
| 鋼筋 | 擋土牆材料 | 92,500 |  |
| 其他相關材料 | 排水器、臨時擋土等相關設施費用 | 20,500 |  |
| 機具 | 怪手、板車等相關機具費用 | 74,000 |  |
| 施工費 | 水土保持工程人力 | 400,000 | 40% |
| 總計 |  | 1,000,000 | 100% |

- 預定期程

- 預定發包月份：112年8月

- 預定完工月份：112年12月

- 與相關計畫之配合

無

- 預期效益

加強保護區與擴及村里範圍內水土保持工程興建、維護管理，加強水土保持，維護永和山水庫水質水量。