**112年度「苗栗縣永和山水庫水質水量保護區」**

**水資源保育計畫附件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件編號 | ： | 第二項項次3-(3)-1 |
| 工作項目 | ： | 保護區(永和、北埔、大河及內灣村)環境綠美化僱工 |

**苗栗縣三灣鄉公所**

**中華民國**111年9月

1. **基本資料**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作項目 | | 保護區(永和、北埔、大河及內灣村) 環境綠美化僱工 |
| 計畫類別 | | □水資源保育設施維護管理事項：  □水土保持 □坡地、崩塌地及水質監測 □下水道  □水汙染防治 □集水區低衝擊開發  □水利及排水設施維護管理事項：  □堤防護岸設施 □排水設施 □蓄水設施  □取水設施 □灌溉設施 □溫泉  ■生態遊憩觀光設施維護管理事項：  □生態保育 □生態景觀 ■公共區域環境綠美化  □水資源保育之公共建設：  □水資源保育之公共設施 □簡易自來水設施  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 辦理範圍 | | 辦理地點：永和、北埔、大河及內灣村 |
| 執行單位 | | □公所自辦（臨時人員、小額採購）  ■政府採購  □工程採購  ■勞務採購  □財務採購  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 實施期程 | 112年1月1日至112年12月31日 | |
| 預算金額 | 合計：2,907,000元  水源保育與回饋費：2,907,000元  公務預算、自籌款：0元  其他補助款或贊助：0元 | |
| 備註 |  | |


1. **計畫目的與工作項目**
2. 計畫摘要

辦理保護區(永和、北埔、大河及內灣村)環境綠美化僱工及購買機具、油料與機具維護等相關費用。

1. 計畫地點、範圍

永和、北埔、大河及內灣村保護區擴及村里範圍內。





1. 工程內容

1.辦理保護區(永和、北埔、大河及內灣村)環境綠美化僱工預計6人，每人每年薪資445,000元，共計2,670,000元。

2.辦理保護區(永和、北埔、大河及內灣村)環境綠美化維護工作使用耗材及機具維護零件購買82,500元。

3.辦理保護區(永和、北埔、大河及內灣村)環境綠美化維護工作購買機具零件耗材及油料費71,500元。

4. 辦理保護區(永和、北埔、大河及內灣村)環境綠美化維護工作相關業務所需費用及其他雜支83,000元。

1. 預算經費
2. 預算經費分攤表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **預 算 來 源** | **計 畫 經 費** | | **主要用途** |
| **金 額(元)** | **%** |
| **總預算** | 2,907,000 | 100% |  |
| 水源保育與回饋費 | 2,907,000 | 100% | 環境綠美化僱工 |
| 公務預算、自籌款 | 0 | 0% |  |
| 其他補助款或贊助 | 0 | 0% |  |

1. 水源保育與回饋費概算明細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支 用 項 目** | **用 途 說 明** | **金 額(元)** | **%** |
| **合計** | | 2,907,000 | **100%** |
| 僱工薪資 | 環境綠美化僱工預計6人 | 2,670,000 | 91.8% |
| 耗材及機具維護零件購買 | 耗材及機具維護零件購買 | 82,500 | 2.8% |
| 機具及油料費 | 機具及油料 | 71,500 | 2.5% |
| 相關業務所需費用及其他雜支 | 相關業務所需費用及其他雜支 | 83,000 | 2.9% |
| 總計 |  | 2,907,000 | 100% |

1. 預定期程
2. 預定發包月份：112年1月
3. 預定完工月份：112年12月
4. 與相關計畫之配合

無

1. **預期效益**

加強保護區內公共區域環境綠美化。